VIII. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Wprowadzenie zaproponowanego i omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę i funkcjonowanie. Do głównych nakładów inwestycyjnych należy zaliczyć nakłady na:

- system gromadzenia odpadów – zakup pojemników i worków;

- system zbiórki odpadów – zakup sprzętu do obsługi rozstawionych pojemników i worków (sprzęt transportowy).

W nawiązaniu do zaproponowanego harmonogramu realizacji zadań krótkoterminowych oraz długoterminowego programu strategicznego poniżej przedstawiono szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań w zakresie gospodarki odpadami. Przedstawione poniżej zestawienie nakładów inwestycyjnych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaproponowanego systemu gospodarki odpadami. Koszty te wynikać będą z wyboru metody zbiórki odpadów, technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz organizacji systemu gospodarki odpadami.

W dalszej części rozdziału podano również szacunkowe koszty realizacji poszczególnych elementów funkcjonalnych proponowanego Związkowego Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów oraz koszty monitoringu i rekultywacji istniejących na terenie gminy składowisk odpadów.

8.1. Szacunkowe koszty wdrażania planu

| Szacunkowe koszty realizacji zadań krótkoterminowych dla gminy Ostrów Wielkopolski | T a b e l a 14 |
| --- | --- |
| Lata | Zadania | Szacunkowy koszt w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2004 | Przekazanie ogólnych informacji o zasadach i oczekiwanych efektach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych | 20 |
|  | Opracowanie i przyjęcie związkowego planu gospodarki odpadami | 50 |
| 2005 | Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki odpadów zmieszanych – zakup brakującej ilości pojemników | 115,635 |
|  | Budowa (uzupełnienie) systemu zbiórki surowców wtórnych – zakup worków do zbiórki selektywnej na terenie zabudowy jednorodzinnej | 54,130 |
|  | Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | 110 |
| 2006 | Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych z sektora budowlanego i wraków pojazdów – wyznaczenie lokalizacji i stworzenie Punktu gromadzenie Odpadów Wielkogabarytowych | 95 95 |
| 2007 | Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników | 12,500 |
|  | Budowa systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników | 54,180 |

1) w przypadku gdy zadania gospodarki odpadami będą realizowane samodzielnie (poza strukturami Związku Gmin);

2) na podstawie zatwierdzonych planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowego i gminnego).

8.2. Nakłady inwestycyjne na realizację Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

Zgodnie z przyjętymi założeniami odzysk odpadów będzie prowadzony w ramach Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Nakłady inwestycyjne na jego budowę zostały oszacowane w oparciu o nakłady na realizację tego typu inwestycji w Polsce. Ceny urządzeń zostały uzyskane u bezpośrednich dostawców. Koszty podano w złotych na poziomie cen roku 2002. Zakłada się, że Zakład będzie znajdował się przy związkowym składowisku odpadów, zatem nakłady na infrastrukturę składowiska i Zakładu w części będą się pokrywały (system dróg wewnętrznych, budynki administracyjne itp.).

8.2.1. Zakład Recyklingu

Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu w proponowanym zakresie  zostały przedstawione w tabeli 15.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Zakładu Recyklingu | T a b e l a 15 |
| --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł* |
| 1. | Zasieki buforowe na surowce wtórne | 39.000 |
| 2. | Sortownia hala sortowni z magazynem surowców wtórnych linia sortownicza prasa belująca do makulatury spycharko-ładowarka waga samochodowa | 996.000 640.000 20.000 320.000 95.000 |
|  | RAZEM: | 2.110.000 |

* Wartości szacunkowe.

8.2.2. Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w proponowanym zakresie zostały przedstawione w tabeli 16.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych | T a b e l a 16 |
| --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł* |
| 1. | Hala punktu (wariant odrębnej lokalizacji) | 75.000 |
| 2. | Wyposażenie | 20.000 |
|  | RAZEM: | 95.000 |

* Wartości szacunkowe.

8.2.3. Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w proponowanym zakresie zostały przedstawione w tabeli 17.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | T a b e l a 17 |
| --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł* |
| 1. | Wiata | 90.000 |
| 2. | Wyposażenie | 20.000 |
|  | RAZEM: | 110.000 |

* Wartości szacunkowe.

8.2.4. Kompostownia

Nakłady inwestycyjne na budowę Kompostowni pryzmowej w proponowanym zakresie zostały przedstawione w tabeli 18. Natomiast w tabeli 19 przedstawiono nakłady inwestycyjne na budowę Kompostowni reaktorowej.

| Nakłady inwestycyjne na budowę Kompostowni pryzmowej | T a b e l a 18 |
| --- | --- |
| Lp. | Element | Wartość w zł* |
| 1. | Hala przygotowania wsadu | 320.000 |
| 2. | Plac dojrzewania kompostu | 720.000 |
| 3. | Sprzęt mechaniczny rozdrabniarko-mieszarka przerzucarka pryzm kompostowych ładowarka sito bębnowe | 920.000 880.000 380.000 490.000 |
|  | RAZEM: | 3.710.000 |

* Wartość szacunkowa.

| Nakłady inwestycyjne na budowę kompostowni reaktorowej M-U-T Kyberferm | T a b e l a 19 |
| --- | --- |
| L.p. | Element | Koszt brutto w zł* |
| 1. | Instalacja technologiczna | 3.300.000 |
| 2. | Hala przyjęcia i przygotowania materiału do kompostowania | 320.000 |
| 3. | Hala kompostowania z bioreaktorami | 800.000 |
| 4. | Plac dojrzewania kompostu | 450.000 |
| 5. | Wiata obróbki końcowej | 210.000 |
| 6. | Plac magazynowania materiału strukturalnego | 80.000 |
| 7. | Filtr biologiczny | 50.000 |
| 8. | Sprzęt mechaniczny: rozdrabniarko-mieszarka przerzucarka pryzm kompostowych ładowarka sito bębnowe | 920.000 880.000 380.000 490.000 |
| R a z e m: | 7.880.000 |

* Wartości szacunkowe

Łączne nakłady inwestycyjne na Budowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w proponowanym zakresie wyniosą ok. 6.015.000 zł. (z kompostownią pryzmową) lub ok. 10.195.000 zł (z kompostownią reaktorową).

8.2.5. Składowisko odpadów

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami zakłada się, że rolę związkowego, regionalnego składowiska odpadów spełniać będą w przyszłości dwa obiekty

- Składowisko odpadów komunalnych przy. ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim;

- Składowisko odpadów komunalnych w m. Psary, gmina Sieroszewice.

Ponieważ obiekty te już funkcjonują, w przyszłości konieczne będzie jedynie ponoszenie nakładów inwestycyjnych z budową nowych kwater składowania odpadów. Rozbudowa wymienionych składowisk następować powinna sukcesywnie w zależności od stopnia zapełniania obecnie eksploatowanych kwater. Szacunkowy koszt budowy kwatery składowania odpadów o powierzchni 1,5 ha zgodnie z wymogami stawianymi tego typu obiektom wynosi około 2.200.000 złotych.

8.3. Koszty monitorowania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów

W związku z zaproponowanym harmonogramem modernizacji i zamykania istniejących składowisk odpadów poniżej przedstawiono szacunkowe koszty związane z ich dostosowaniem do wymogów stawianych przepisami, szacunkowe koszty prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacji, szacunkowe koszty rekultywacji w przypadku ich zamknięcia oraz szacunkowe koszty prowadzenia monitoringu w fazie poeksploatacyjnej.

| Szacunkowe koszty dostosowania i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w m. Daniszyn | T a b e l a 20 |
| --- | --- |
| Koszt dostosowania [tys. zł] | Roczny koszt monitoringu w fazie eksploatacji [tys. zł] | Koszt rekultywacji [tys. zł] | Roczny koszt monitoringu w fazie poeksploatacyjnej [tys. zł] |
| 100-150 | 18-20 | 500-800 | 8-10 |

Źródła: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ostrowskiego.