Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/ 136 /2007

Rady Gminy  Ostrów Wielkopolski

z  dnia 29 listopada 2007 r.

WYDATKI  ZWIĄZANE  Z

WIELOLETNIM   PROGRAMEM   INWESTYCYJNYM

- Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski.

- Cel programu: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

- Zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej Lewków,osada Michałków,

- budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce Wielkie, Radziwiłów,

- budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów i Zacharzew

- budowa kanalizacji sanitarnej Czekanów,

- budowa kanalizacji sanitarnej Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Borowiec.

- Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym FS i GFOŚiGW* |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków, osada Michałków | 2004-2007 | 2.380.900 | 499.600 | - | - | - | - | - |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzyce Wielkie, Radziwiłów. | 2004-2007 | 3.689.395 | 50.000 | - | - | 30.000* | - | - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew. | 2005-2010 | 7.742.000 | 144.300 | 1.500.000 | 2.700.000 | - | - | 2.000.000 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów. | 2005-2009 | 4.664.000 | 40.000 | - | 4.624.000 | 40.000* | - | 3.500.000 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Borowiec | 2007-2010 | 11.659.000 | 100.000 | 100.000 | 5.600.000 | - | - | 4.200.000 |
| Ogółem | 30.135.295 | 833.900 | 1.600.000 | 12.924.000 | 70.000 | - | 9.700.000 |

- 2 -

II. Nazwa programu: Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych

1.Cel programu: poprawa warunków nauczania dzieci.

2. Zadanie: Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych

- Gorzyce Wielkie – gimnazjum,

- Lewków – sala gimnastyczna.

3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym Wojewoda |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Rozbudowa gimnazjum w Gorzycach Wielkich | 2005-2008 | 1.391.000 | 641.000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Budowa sali gimnastycznej w Lewkowie | 2006-2009 | 2.512.000 | 272.000 | 800.000 | 1.045.000 | - | - | 600.000 |
| Ogółem | 3.903.000 | 913.000 | 800.000 | 1.045.000 | - | - | 600.000 |

- 3 –

- Nazwa programu: odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. Cel programu: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i poprawa warunków życia społeczności.

2. Zadanie:

- rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czekanowie,

- kontynuacja  modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich,

- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie Placu Floriana we wsi Lewków.

3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym ZPORR i SPO |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowym w Gorzycach Wielkich | 2005-2007 | 451.344 | 239.932 | - | - | 157.332 | - | - |
| 2. | kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie Placu Floriana we wsi Lewków | 2006-2007 | 636.899 | 335.998 | - | - | 213.261 | - | - |
| Ogółem | 1.088.243 | 575.930 | - | - | 370.593 | - | - |

Łączne nakłady na wieloletni program inwestycyjny w latach 2004-2010 wynoszą 35.126.538, w tym środki pomocowe Unii Europejskiej z programem FS, Wojewoda i GFOŚiGW w kwocie 10.740.593