Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/284/2009

Rady Gminy  Ostrów Wielkopolski

z  dnia 3 czerwca 2009 r.

WYDATKI  ZWIĄZANE  Z

WIELOLETNIM   PROGRAMEM   INWESTYCYJNYM

- Nazwa programu: Kanalizacja sanitarna Gminy Ostrów Wielkopolski.

- Cel programu: poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

- Zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka, Borowiec.

- Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym ZPORR i FS |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew. | 2005-2011 | 7.742.000 | 700.000 | 3.500.000 | 3.198.000 | - | 2.000.000 | 2.400.000 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czekanów. | 2005-2010 | 4.664.000 | - | 4.624.000 | - | - | 3.500.000 | - |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słaborowice, Będzieszyn, Gutów, Sobótka i Borowiec | 2007-2011 | 11.659.000 | - | 5.600.000 | 5.859.000 | - | 4.200.000 | 4.250.000 |
| Ogółem | 24.065.000 | 700.000 | 13.724.000 | 9.057.000 | - | 9.700.000 | 6.650.000 |

- 2 -

II. Nazwa programu: Rozbudowa gimnazjów i sal gimnastycznych

1.Cel programu: poprawa warunków nauczania dzieci.

2. Zadanie: Budowa sal gimnastycznych

- Gorzyce Wielkie – sala gimnastyczna,

- Lewków – sala gimnastyczna.

3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| L.p. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym ZPORR i Minister Sportu |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. 2. | Budowa sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich Budowa sali gimnastycznej w Lewkowie | 2000-2009 2006-2009 | 3.300.000 2.512.000 | 1.171.600 1.300.000 | - - | - - | 500.000 - | - - | - - |
| Ogółem | 5.812.000 | 2.471.600 | - | - | 500.000 | - | - |

- 3 –

- Nazwa programu: odnowa i rozwój wsi.

1. Cel programu: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich

2. Zadanie:

- rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim,

- rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew, Karski oraz Wtórek.

3. Jednostka realizująca program : Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski.

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Wysokość nakładów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w latach | w tym ZPORR i Wojewoda |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim | 2009 | 670.000 | 670.000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew, Karski oraz Wtórek | 2009-2010 | 750.671 | 233.877 | 516.798 | - | - | - | - |
| Ogółem | 1.420.671 | 903.877 | 516.798 | - | - | - | - |

Łączne nakłady na wieloletni program inwestycyjny w latach 2004-2011 wynoszą 31.297.671, w tym środki pomocowe Unii Europejskiej z programem ZPORR i Minister Sportu w kwocie 16.850.000.